附件

柳州市城市更新实施办法

（送审稿）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实国家实施城市更新行动的决策部署，推动城市结构调整优化和品质提升，转变城市开发建设模式，传承历史文化，提升我市人居环境质量、人民生活质量和城市竞争力，现结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称城市更新，是指对城市建成区城市空间形态和功能进行整治、优化、改善，实现房屋使用、市政设施、公建配套等完善，产业结构、环境品质、文化传承等提升的建设活动。

柳州市城市规划区范围内的城市更新活动适用本办法。

第三条  城市更新的总体目标是建设宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市，不断提升城市人居环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建立可持续的城市更新模式。

第四条  城市更新应当坚持以下原则：

（一）政府主导、市场运作。市人民政府统一指导城市更新工作，加强规划管控，完善政策支持，加大财政支持力度，提升管理效能，推动城市更新落到实处。鼓励和引导市场主体参与城市更新，坚持高水平策划、市场化招商、专业化设计、企业化运营，形成多元化的更新模式。

（二）规划引领、统筹持续。将城市更新纳入经济社会发展规划、国土空间规划统筹实施，做到严控总量、区域统筹、增减平衡。统筹安排，稳步推动城市功能提升和公共服务完善，实现协调持续有机更新。

（三）民生优先、共建共享。坚持以人为本，充分尊重民意，将群众更新愿望强烈的片区优先纳入更新范围，充分调动公众和社会组织参与城市更新的积极性、主动性，共同推进城市更新工作，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

（四）创新机制、注重传承。大胆改革创新，积极探索城市更新的新模式、新路径，在城市更新中融入现代城市发展理念，推动历史文化保护与文化、旅游、体育、商业等行业融合，推动城市高质量发展。

第五条  城市更新主要内容应包括：

（一）完善城市空间结构，提高城市综合承载能力。

（二）实施城市生态修复和功能完善，完善城市生态系统，补足城市基础设施短板，完善和提升城市功能。

（三）强化历史文化保护，推进历史文化遗产活化利用，优化城市空间和建筑布局，塑造城市时代特色风貌。

（四）加强居住社区建设，补齐居住社区设施短板，建设安全健康、设施完善、管理有序的绿色、完整社区。

（五）推动城市基础设施提质增效，完善市政管网及市政道路建设，改善城市安全，保障市民安居乐业。

（六）推进城镇老旧小区改造、城镇危旧房屋治理改造及老旧(闲置)厂区改造，改善提升居住环境，保障人民居住安全。

（七）增强城市防洪排涝能力，统筹城市水资源利用和防灾减灾，系统推进海绵城市建设，加快建设和完善城市防洪排涝设施体系。

（八）市人民政府认定的其它城市更新情形。

第二章  工作机制

第六条  将原柳州市旧城改造工作领导小组、市城中村改造工作领导小组、市棚户区改造工作领导小组整合并更名为柳州市城市更新工作领导小组（以下简称“领导小组”），市级各相关部门及各城区政府（新区管委会）为小组成员单位。领导小组负责统筹全市城市更新工作，对城市更新的重大事项进行决策。领导小组下设办公室，办公室设在市住房城乡建设局，负责领导小组的日常工作。

第七条  各城区政府（新区管委会）作为辖区城市更新工作的责任主体，应当指定相应部门作为城市更新的组织实施机构，具体负责组织、协调、督促、管理，统筹推进本辖区城市更新工作。

各相关部门依据职责分工共同推进城市更新各项工作。

第三章  区域评估

第八条  市住房城乡建设局组织编制城市更新技术导则，提出片区策划指引和项目实施方案指引，明确相关技术要求，指导城市更新规范实施。

第九条  各城区政府（新区管委会）结合本辖区实际情况研究初步划定城市更新单元并明确相关建设时序。

第十条  市自然资源和规划局指导开展各城市更新单元城市设计编制工作，明确城市更新单元规划用地布局、地块开发建设指标、城市设计指引及相关规划管控要求。

第十一条  根据城市更新技术导则和城市更新单元城市设计，各城区政府（新区管委会）组织开展城市更新区域评估。区域评估应当充分结合本辖区发展和民生诉求，征询相关部门、利益相关人和社会公众、意向实施主体等的意见，并组织专家论证，合理确定城市更新需求。编制成果报领导小组办公室备案。

第十二条  城市更新区域评估应当形成评估报告，主要包括以下内容：

（一）进行片区评估。明确片区发展目标、功能优化、产业定位、公共设施完善、城市品质提升、历史风貌保护、城市环境改善、基础设施完善的目标、要求、策略，细化公共要素配置要求、规划调整建议等内容。

（二）划定城市更新单元。按照公共要素配置要求和相互关系，对建成区中改善需求迫切、近期有条件实施的片区，结合产业功能布局等划定城市更新单元

（三）必要性和可行性。结合群众意愿、区域现状、社会稳定风险、资金平衡等方面因素，论证城市有机更新的必要性和可行性。

第四章  项目实施

第十三条  各城区政府（新区管委会）以片区评估为基础，统筹各方意见，拟定本辖区城市更新年度计划。年度计划应当包括具体项目（储备项目和实施项目）、前期业主或实施主体、边界和规模、投资及进度安排等内容，报领导小组审定后实施。

市住房城乡建设局建立年度计划动态管理机制，纳入年度计划的城市更新项目，进入城市更新项目库，实施动态监督管理。年度计划的实施项目纳入柳州市年度城市建设计划安居工程专项统筹管理。

第十四条  纳入年度计划的城市更新项目，由前期业主根据片区策划方案编制项目实施方案。项目实施方案应当包括更新方式、供地方式、投融资模式、可行性研究、规划设计（含规划调整）方案、建设运营方案、社会稳定风险评估等内容。项目实施方案由前期业主报各城区政府（新区管委会）组织审批。

第十五条  城市更新可单独或综合采取下列方式推动实施：

（一）保护修缮。在符合保护要求的前提下对建筑进行维护修缮、综合整治和功能优化，对建筑所在区域及周边的基础设施、公共服务配套设施和环境进行更新完善，不改变建筑整体风貌、主体结构和重要饰面材料，不进行新建、扩建、改建活动。

保护修缮应当符合历史建筑、古树名木及后备资源保护等相关规定。

（二）优化改造。在维持现状建设格局基本不变的前提下，通过对建筑进行局部改建、功能置换、修缮翻新，对建筑所在区域的城市基础设施、其他配套设施进行完善等建设活动，促进建筑活化利用、城市基础设施提质增效和人居环境改善提升。

优化改造应坚持现状底线管控，确有实施困难的，在满足消防、安全等要求的前提下，按照规定征询相关利益人意见后，部分技术指标可以结合实际情况合理控制。

（三）拆旧建新。将原有建筑物进行拆除，按照新的规划和用地条件重新建设；或在“不超过国有土地和房屋不动产权证书记载的用地面积和建筑面积，不改变原房屋用途和内部结构，不突破原建筑占地面积和原建筑高度”的原则下，对危旧房屋进行拆除重建。

拆旧建新应当符合工程建设管理的相关规定。

第十六条  城市更新项目应选择有实力的国有企业、社会资本，或由国有企业和社会资本合作作为项目实施主体。实施主体参与项目前期土地和房屋征收补偿、场地平整等工作形成“净地”后，以公开招标、拍卖、挂牌等方式依法依规取得土地使用权，土地出让金可按有关规定在不超过一年内缴清。

第十七条  城市更新因协议搬迁、房屋征收、房屋买卖、资产划转、股份合作等方式使得国有土地使用权及房屋所有权权属发生转移的，可提交权属发生转移的材料等依法依规申请办理不动产登记。

城市更新不涉及国有土地使用权及房屋所有权变动的，可通过市场租赁方式取得原建筑使用权。

城市更新既不涉及国有土地使用权及房屋所有权变动，也不需要取得原建筑使用权的，经充分征求原建筑权利人意见后依法实施。

第十八条  城市更新应当坚持策划、设计、运营一体化，优化资源配置，充分利用政策支持，力求实现项目自身盈亏平衡。

第十九条  对经济无法平衡的城市更新项目，在符合规划要求的前提下，可在本辖区内选取地块，经城区政府（新区管委会）认定后，作为项目平衡地块，增强城市更新项目资金统筹平衡能力；对本辖区内无法平衡的项目，经上报市人民政府同意后，可在全市范围内落实项目平衡地块，平衡地块以带城市设计方案出让方式供应。

第二十条  对政府投资项目，以直接投资方式予以支持；对城市发展需要且难以实现平衡的项目，经市人民政府认定后可采取资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式给予支持。

第二十一条  城市更新项目立项、环评、用地、规划、建设、消防、节能、园林绿化等各环节涉及市政府部门审批的事项，各相关部门应当优化审批流程，开辟绿色通道，实行并联审批、限时办结。

第二十二条  各城区政府（新区管委会）应建立部门联动机制和项目准入退出机制，与实施主体签订履约协议书，实施项目动态监管。

第五章  资金筹措

第二十三条  多渠道筹集城市更新资金，具体包括：

（一）各级财政安排的城市更新资金；

（二）金融机构融资资金；

（三）参与城市更新的市场主体投入的资金；

（四）土地使用权人和房屋所有权人自筹资金；

（五）其他符合规定的资金。

第二十四条  各级政府应当加强对城市更新的财政投入，加大政府专项债券对城市更新的支持；鼓励积极利用国家政策性金融和市场金融对城市更新的支持政策筹集资金，探索信贷金融新产品；积极引入各类社会资本，探索设立城市更新专项基金；合理引导居民出资参与更新改造。

第二十五条  充分发挥财政资金的撬动作用，整合利用城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房、排水防涝等专项财政资金统筹用于城市更新。

第二十六条  鼓励和引导社会资本通过公开、公平、公正方式参与城市更新项目，探索城市更新政府与居民合理共担机制、政府和社会资金合作建设模式。

第六章  政策支持

第二十七条  在片区公共配套服务设施满足需求的基础上，允许城市更新单元地块在片区总开发强度不变的前提下做相应调整优化，实现区域平衡。利用既有建筑发展新产业、新业态、新商业，可按规定实行用途兼容使用。

第二十八条  市住房城乡建设局建立城市更新管理制度。各项城市更新建设活动应当符合空间形态和功能提升的要求。

第二十九条  城市更新项目中的“边角地”“夹心地”“插花地”等零星土地，以及不具备单独开发条件的土地，可与周边用地整合实施。

第三十条  鼓励城市更新项目探索跨项目、跨片区统筹、开发运营一体化的运作模式，实行统一规划、统一实施、统一运营。

第三十一条  符合条件的城市更新项目按规定减免城市基础设施配套费等行政事业性收费（人防易地建设费除外），按规定享受相关财税扶持等优惠政策。

第七章  附  则

第三十二条  市政府相关部门按照本办法制定土地、规划、建设、消防、园林绿化、项目审批、财税等相关配套政策。

第三十三条  独立实施的城镇老旧小区改造项目、棚户区改造项目、土地熟化项目、历史文化保护项目等，可按照国家和我市现行规定实施，并享受本办法规定的相关支持政策。

第三十四条  本实施办法中未明确规定的规划、土地、征迁、建设、环保等事项，按照现有法律法规及政策执行。

第三十五条  各城区政府（新区管委会）可依据本办法制定本辖区操作细则。

第三十六条  本办法自印发之日起施行。