附件1

截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表

部门名称	债券信息	债券项目情况	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模（万元）	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限（年）	项目

名称	项目所在地区	项目总投资	项目已实现

投资	建设进度及运营情况
其中：债券资金安排
其中：债券资金安排
柳州市住房和城乡建设局	2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期）	2205414	一般债券	4092	2022/3/16	2.96	10年	柳州市城镇保障性安居工程项目	柳州市	148682.88万元	4092

万元	131332.52万元	1565.

32万元	2022年老旧小区改造项目主体改造工程已全部完工，部分小区开展配套工程改造。2022年棚户区改造项目正在进行主体施工，部分项目已完工。
部门名称	债券信息	债券项目情况	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模（万元）	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限（年）	项目

名称	项目所在地区	项目总投资	项目已实现

投资	建设进度及运营情况
其中：债券资金安排
其中：债券资金安排
柳州市住房和城乡建设局	2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期）	2271158	一般债券	1643	2022/3/16	2.92	10年	柳州市城镇保障性安居工程项目	柳州市	179

305万元	1643

万元	146685.23万元	1643

万元	2022年保障性租赁住房项目正在进行主体施工，部分项目已完工。
柳州市住房和城乡建设局	2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期）	2305144	一般债券	93.8	2023/2/16	3.04	10年	柳州市城镇保障性安居工程项目	柳州市	270.

49万元	93.8

万元	161

万元	0万元	2023年老旧小区改造项目正在进行主体施工。
柳州市住房和城乡建设局	2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）	2305959	一般债券	745	2023/8/22	2.64	7年	柳州市城镇保障性安居工程项目	柳州市	19784.85万元	745

万元	18033.62

万元	0万元	2023年保障性租赁住房项目正在进行主体施工，部分项目已完工。

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。