附件1

柳州市售后公有住房维修资金申请使用流程图

（用于机关事业单位）

1、公有住房售房单位（申请单位）

申请单位到市住建委领取《柳州市售后公有住房物业维修基金使用申请审核表》

（以下简称《申请审核表》）

2、申请单位申请

申请单位持以下资料到市住建委办理资金使用申请手续（要求提交原件）

①加盖公章的《申请审核表》；

②项目维修（更新、改造）方案（方案内容见说明）；

③维修（更新、改造）工程施工合同；

④工程预算书。

3、市住建委受理、现场查勘、市房委会审批

①业务受理：打印《柳州市售后公有住房物业维修基金使用受理单》给申请单位；

②现场查勘；

③市房委会审批。

4、财政部门审批：

①市住建委通知申请单位领取市房委会审批后的《申请审核表》，然后到财政部门审批；

②市直单位由市财政局审批，城区直属单位由各城区财政局审批。

5、资金划拨

①申请单位将财政部门审批后的《申请审核表》交市住建委；

②市住建委通知专户银行按照核定工程预算款70%拨付首付款到申请单位的银行账户。

6、竣工结算

（1）申请单位提交如下材料（要求提交原件）：

①维修工程决算书；

②竣工验收材料；

③维修（更新、改造）工程的发票 (如为复印件须加盖单位公章）。

（2）拨付工程余款（工程预算款的30%）；

（3）维修工程最终结算金额超出核定预算金额20%以上或者超出金额1万元以上的，超出部分按本流程重新申请。

说明：

一、项目维修（更新、改造）方案内容：维修项目的建成时间及保修期证明，工程预算，

维修涉及范围及业主户数、工程施工的组织方式、施工队伍的选择方式、工程保修期等。

二、申请单位对维修项目实行先施工后申请维修资金的行为，市住建委不予受理。

三、咨询电话：2810238

四、办公地点：八一路75号（市建委旁，建行柳州分行八一支行院内）